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УТВЕРЖДЕНО
Решение 

Брестского районного исполнительного комитета

26.05.2017 № 715
	Мероприятия по выполнению  задач подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы по Брестскому району на 2017 год


	Наименование мероприятий
	Механизм реализации
	Источник
финансирования
	Планируемый объем финансирования,
рублей
	Срок

исполнения
	Ответственные за выполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1. Совершенствование нормативной правовой, методической базы и создание условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и физически ослабленных лиц к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности

	1. Внесение изменений и дополнений в Методические рекомендации по проведению инвентаризации зданий и сооружений, ведению электронного банка данных, формированию и мониторингу территориальных мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц, утвержденные постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. № 30
	внесение предложений по корректировке Методических рекомендаций по проведению инвентаризации зданий и сооружений, ведению электронного банка данных, формированию и мониторингу районных мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц
	–
	–
	в течение  года
	отдел архитектуры и строительства Брестского районного исполнительного комитета (далее – райисполком)


	2. Обеспечение автоматизированного ведения инвентаризации зданий и сооружений, поддержания в актуальном состоянии районного электронного банка данных зданий и сооружений
	поддержание в актуальном состоянии районного электронного банка данных зданий и сооружений
	–
	–
	-"-
	отдел архитектуры и строительства райисполкома

	3. Обеспечение мониторинга выполнения задач по увеличению числа объектов, к которым обеспечен доступ инва​лидов и других категорий физически ослабленных лиц
	проведение мониторинга выполнения задач по увеличению числа объектов, к которым обеспечен доступ инва​лидов и других категорий физически ослабленных лиц
	–
	–
	ежеквар-

тально
	УТЗСЗ,

отдел архитектуры и строительства райисполкома,

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,

отдел образования, спорта и туризма райисполкома,

райпо,
УЗ «Брестская центральная поликлиника»

	4. Создание безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности (9 объектов), в том числе:
	оборудование объектов приоритетных сфер жизнедеятельности для свободного передвижения инвалидов и физически ослабленных лиц (9 объектов)
	местный 

бюджет 

	в пределах 

средств 

на эти цели 
	в течение года
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	средства 
организаций
	в пределах 

средств 

на эти цели
	
	

	в учреждениях образования (1)
	установка поручней и пандусов в  ГУО «СШ д.Страдечь»
	за счет займов Международного банка реконструкции и развития
	7500,0
	3 квартал
	отдел образования, спорта и туризма райисполкома

	в учреждениях культуры (3)
	создание безбарьерной среды в учреждениях культуры, в том числе:

-устройство поручня Тельмовском СДК в аг.Тельмы;
-устройство поручня в Подлужском СК-Б в д.Шикили;
-устройство пандуса в Остромечевском СДК (вход РДР) в аг.Остромечево
	местный 

бюджет 
-"-
-"-
-"-

	6500,0

1000,0
1000,0
4500,0
	в течение года

3 квартал

3 квартал

4 квартал
	отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома

	на объектах торговли  (5)
	оборудование объектов райпо для свободного передвижения инвалидов и физически ослабленных лиц, в том числе:

устройство пандуса в магазине ТПС д.Кустынь;

установка перил на входе в магазинах ТПС:

- д.Приборово

- д.Селяхи

уширение дверей в магазинах:

- ТПС д.Кустынь

- «Промтовары» в д.Лыщицы
- ТПС д.Липинки
	средства 

организаций

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
	3530,0
100,0

300,0

30,0

1100,0

1000,0

1000,0
	в течение года

3 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

2 квартал

3 квартал
	райпо

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-

	5. Создание в санаторно-курортных и оздоровительных организациях не менее 5-7 процентов номеров, приспособленных для самостоятельного перемещения, проживания и лечения (оздоровления) инвалидов
	обустройство в санаторно-курортных и оздоровительных организациях номеров, приспособленных для самостоятельного перемещения, проживания и лечения (оздоровления) инвалидов
	-"-
	в пределах 

средств 

на эти цели
	в течение года
	открытое акционерное общество «Санаторно-курортная организация «Брестагроздравни-ца», 

Представительство Брестское областное управление Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по г.Бресту и Брестскому району

	6. Создание в каждой гостинице не менее 3 процентов номеров, оборудованных для размещения и проживания инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата
	приспособление в гостиницах номеров для размещения и проживания инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата
	-"-
	-"-
	-"-
	отдел архитектуры и строительства райисполкома,

собственники гостиниц

	7. Приспособление имеющегося жилого фонда с учетом физических особенностей инва​лидов по зрению, слуху, с нару​шением функции опорно-двига​тельного аппарата (квартиры, входные группы жилых домов, дворовые территории) 
	создание условий беспрепятственного передвижения инва​лидов по зрению, слуху, с нару​шением функции опорно-двига​тельного аппарата (квартиры, входные группы жилых домов, дворовые территории) 
	местный 

бюджет, средства

организаций
	-"-
	-"-
	КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» (далее – Брестское ЖКХ)

	8. Создание при необходимости и пополнение обменного жилого фонда, адаптированного к проживанию инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, для переселения названных инвалидов с их согласия из домов, в которых по техническим причинам невозможно создание безбарьерной среды
	предоставление при необходимости обменного жилого фонда, адаптированного к проживанию инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, для переселения названных инвалидов, с их согласия, из домов, в которых по техническим причинам невозможно создание безбарьерной среды
	местный бюджет
	-"-
	-"-
	Брестское ЖКХ

	 9. Осуществление мониторинга увеличения удельного веса автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном  пригородном сообщении,  оборудованного (адаптированного) для перевозки всех категорий инвалидов
	осуществление мониторинга увеличения удельного веса автомобильного транспорта, оборудованного (адаптированного) для перевозки всех категорий инвалидов
	-
	-
	ежеквар-

тально
	отделы экономики,  архитектуры и строительства райисполкома



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10. Обустройство пешеходных путей для беспрепятственного самостоятельного передвижения всех категорий инвалидов
	проведение работ по обустройству пешеходных путей для беспрепятственного самостоятельного передвижения всех категорий инвалидов
	местный бюджет,

средства организаций
	в пределах 

средств 

на эти цели
	-"-
	отдел архитектуры и строительства райисполкома,

республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор» дорожно-эксплуатационное управление №21 (далее – ДЭУ-21),

филиал коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» «Брестское дорожно-ремонтное строительное управление №138» (далее – ДРСУ-138»

	11. Обустройство остановок общественного наземного пригородного транспорта для беспрепятственного передвижения всех категорий инвалидов, включая понижение до нулевого уровня бордюрного камня, рельефное покрытие (тактильная плитка), указатели с надписями увеличенного размера
	проведение работ по обустройству остановок общественного наземного пригородного транспорта для беспрепятственного передвижения всех категорий инвалидов
(понижение бордюрного камня, рельефное покрытие, указатели с надписями увеличенного размера)
	-"-
	-"-
	-"-
	отдел архитектуры и строительства райисполкома,

Брестское ЖКХ,

ДРСУ-138,

ДЭУ-21

	12. Обустройство наземных пешеходных переходов через транспортные улицы, доступных для всех категорий инвалидов
	проведение работ по обустройству наземных пешеходных переходов  через транспортные улицы, доступных для всех категорий инвалидов
	-"-
	-"-
	-"-
	отдел архитектуры и строительства райисполкома,

ДЭУ-21,

ДРСУ-138



	13. Оборудование приоритетных объектов социальной сферы указателями с надписями увеличенного размера
	установка указателей с надписями увеличенного размера:
-Чернинский РДК;

-Тельмовский СДК;

-Остромечевский СДК;

-Чернавчицкий СДК.
	местный бюджет


	200,0
	4 квартал
	отдел идеологической  работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,   ЦКРОиР

	14. Установка дорожных знаков, светофоров с синхронными звуковыми сигналами для информирования всех категорий инвалидов о дорожном движении
	установка дорожных знаков, светофоров с синхронными звуковыми сигналами для информирования всех категорий инвалидов о дорожном движении
	-"-
	в пределах 

средств 

на эти цели
	ежеквар-

тально
	ДРСУ-138,

ДЭУ-21 


	15. Обеспечение инвалидов местами бесплатной стоянки транспортных средств, обозначенными соответствующими дорожными знаками и разметкой проезжей части у зданий в соответствии с СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц»
	обозначение мест бесплатной стоянки транспортных средств инвалидов соответствующими дорожными знаками и разметкой проезжей части  
	-"-
	-"-
	-"-
	ДЭУ-21, 
ДРСУ-138



	16. Обустройство парков, скверов, доступных для всех категорий инвалидов
	создание условий для беспрепятственного передвижения всех категорий инвалидов в парках, скверах
	-"-
	-"-
	-"-
	Брестское ЖКХ,

сельисполкомы



	17. Обустройство, строительство общественных туалетов либо приобретение передвижных общественных туалетов, доступных для всех категорий инвалидов
	обустройство, строительство общественных туалетов, приобретение передвижных общественных туалетов, доступных для всех категорий инвалидов
	-"-
	-"-
	-"-
	Брестское ЖКХ



	Итого по задаче 1,
	
	
	17730,0
	
	

	в том числе
	
	
	
	
	

	местные бюджеты
	
	
	6700,0
	
	

	средства организаций
иные источники финансирования


	
	
	3530,0
7500,0
	
	

	Задача 2. Обеспечение информационной доступности для инвалидов в сфере теле- и радиовещания, электронных
и информационно-коммуникационных технологий

	18. Организация общественными объединениями инвалидов обучения работников транспорта, занятых в перевозках пассажиров, взаимодействию с пассажирами-инвалидами
	организация общественными объединениями инвалидов обучения работников транспорта, занятых в перевозках пассажиров, взаимодействию с пассажирами-инвалидами
	средства организаций
	-
	в течение года
	организация инвалидов

	Задача 3. Формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам

	19. Проведение общественно-просвети-тельских мероприятий и кампаний в целях формирования позитивного отношения в обществе к инвалидам, распространения идей создания безбарьерной среды и интеграции инвалидов в общество
	освещение в средствах массовой информации 

позитивного отношения в обществе к инвалидам,
распространения идей создания безбарьерной среды и интеграции инвалидов в общество. Проведение кампаний по оказанию различных видов поддержки инвалидам и физически ослабленным лицам 
	–
	–
	в течение года
	отдел идеологической  работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 
организация инвалидов



	Итого по подпрограмме 4,
	
	
	17730,0
	
	

	в том числе
	
	
	
	
	

	местные бюджеты
	
	
	6700,0
	
	

	средства организаций
иные источники финансирования
	
	
	3530
7500,0
	
	


Барановская 20 90 53

